# MINUTE DELLA RIUNIONE N. 13

# DEL COMITATO TECNICO SULL’INTEROPERABILITA’ (AVVISO 1575/2004)

# TENUTASI IN ROMA PRESSO IL MUR IL 25-09-2008

# Presenti:

prof. Leonardo Merola (UniNA Fed.II-SCoPE, coordinatore del comitato), dott.. Giuseppe Andronico (COMETA-Pi2S2), dott. Andrea Quintiliani (ENEA-CRESCO), dott. Alessio Rocchi (ENEA-CRESCO), dott. Gianluigi Zanetti (CYBERSAR), dott. Daniele Mura (CYBERSAR), prof. Antonella Di Stefano (COMETA-Pi2S2), prof. Guido Russo (UniNA Fed.II-SCoPE), prof. Almerico Murli (UniNA Fed.II-SCoPE), dott. Silvio Pardi (UniNA Fed.II-SCoPE), dott. Francesco Palmieri (UniNA Fed.II-SCoPE), dott. Enzo Valente (Consortium GARR), dott.ssa Emma Gaudio (AT-PON Ricerca 2000-2006), ing. Viviana Guglielmi (AT-PON Ricerca 2000-2006), dott. Francesco Fabrizi (AT-PON Ricerca 2000-2006).

________________________________________________________________________________

La riunione inizia alle ore 10 e viene discusso il seguente odg:

1) Preparazione della partecipazione a SuperComputing 2008.

2) Stato dei lavori sull’interoperabilità e sulla connettività.

3) Prosieguo dei lavori a conclusione dei progetti e avvio dell’Accordo Grisù.

4) Varie ed eventuali sulla programmazione 2007-13.

# 1. Preparazione della partecipazione a SuperComputing 2008

G. Andronico riferisce sull’organizzazione della partecipazione dei progetti 1575  alla conferenza Supercomputing 2008 che si terrà in Texas dal 15 al 20 novembre e che si inserisce nell’ambito dello stand dell’INFN/EGEE. Ha raccolto ed inviato all’organizzatrice INFN Pina Salente (Padova) i nostri poster, che sta curando anche i dettagli tecnici di realizzazione (formato delle immagini, file ppt, ecc.). Occorre al più presto che i progetti provvedano, se vogliono, alla realizzazione di demo: Cometa ha già pronto una demo con applicazioni che girano da remoto. Anche ENEA prevede di portare una demo sulle applicazioni. Andronico invita a organizzare il viaggio per tempo in modo da contenere i costi ed a coordinarsi per l’asssistenza/presentazione dei poster e delle demo.

Vine chiarito che le spese liquidate nel 31/12/2008 sono ammissibili.

# 2. Stato dei lavori sull’interoperabilità e sulla connettività

S. Pardi relazione sulle attività del gruppo di lavoro dei tecnici operativi sull’interoperabilità: consolidamento da parte dei progetti dei nuovi sistemi implementati, consolidamento delle soluzioni di interoperabilità finora applicate, estensione delle politiche di interoperabilità alle nuove forniture. In particolare, per quanto riguarda l’interoperabilità,  CRESCO ha il nuovo sistema installato ma non ancora completamente disponibile, CYBERSAR, dopo lo spostamento programmato della sala macchina, è attualmente disponibile, PI2S2 ha da tempo il sistema completo e funzionamente a pieno regime, SCOPE ha il nuovo sistema in fase di configurazione, mentre il prototipo è come sempre disponibile. Inoltre SCOPE e CRESCO hanno lavorato sulla questione delle licenze IDL ed hanno individuato soluzioni tecniche estendibili anche agli altri progetti. Restano da consolidare i servizi m/w di monitoring e di ticketing mentre qualche ritardo presente il lavoro sull’accounting. Intanto Stefano Dal Pra sta dando una mano a Carlo Sciò per installare e configurare il sistema di HLR Monitoring. Anche al fine di implementare nuovi servizi non presenti in GLite, è stato preparato – a partire da un’iniziativa di Cometa - un questionario di indagine che è stato distribuito agli utenti dei quattro progetti per capire quali siano le richieste d’utente più significative e quali possibili nuovi servizi di interesse. Per ora sono state raccolte circa 50 questionari, ancora pochi per poter trarre conclusioni attendibili.

Per quanto riguarda lo stato delle connettività, intervengono lo stesso Pardi, Zanetti, Quintiliani, Palmieri e Valente.

L’infrastruttura WDM ENEA-Portici SCOPE-Napoli  è stata realizzata a spese del GARR.  ENEA ha chiesto una VPN tra le tre sede di Portici e Frascati. Si conviene che il modello da applicare tra i progetti 1575 è piuttosto un modello di reti fisiche private. In Sardegna è in atto un intervento significativo della Regione  (2 MEuro) per il completamento di un anello regionale e per la stesura di fibre speciali da Olbia a Civitavecchia e dalla Sardegna alla Sicilia. Il GARR provvederà, nel contesto dell’attuazione del progetto GARR-X, al collegamento da Civitavecchia a Roma e da Mazzara a Palermo. Valente sottolinea come sarebbe cruciale che l’Italia rivestisse un ruolo primario nelle connessioni tra l’Oriente e il centro-nord Europa, agganciando le fibre che provengono dal Nord Africa e da Malta attraverso connessioni che passino per la Sicilia. Si rendono urgenti gli upgrade a 10Gb/s tra Sicilia e Napoli e tra Napoli e Roma, al fine di completare l”anello del Sud”. I problemi da affrontare riguardano soprattutto l’attraversamento della Calabria per raggiungere la Campania e della Basilicata per raggiungere la Puglia.

# 3. Prosieguo dei lavori a conclusione dei progetti e avvio dell’Accordo Grisù

Merola esprime l’opinione che il CTI debba continuare i suoi lavori fino alla fine dell’anno, in concomitanza con la conclusione a tutti gli effetti dei progetti. Propone pertanto altre due riunioni nelle seguenti date: 30 ottobre, 11 dicembre, sempre al MIUR.

Ribadisce che occorra a questo passare ad una fase di organizzazione strutturata, anche per affrontare i lavori a conclusione dei progetti,  dando operatività all’Accordo Grisù (coordinatore R. Carbera-CT) che coinvolge anche il consorzio Spaci e pertanto propone di chiedere a Barbera di convocare il comitato di coordinamento al più presto, se possibile il 14 ottobre.

Dalla discussione e dall’esperienza acquisita dai progetti 1575 emerge chiaramente la necessità di un tavolo di coordinamento, a livello nazionale, sotto l’egida del MiUR, che tratti in modo sistematico e integrato le problematiche del calcolo e delle reti per il mondo accademico-scientifico e che coinvolgi i principali attori operanti in Italia (Enti di Ricerca, Università, Consorzi di calcolo, GARR), in modo da elaborare una strategia unitaria anche nei contesti europei ed internazionali in cui ci si trova ad operare ed in cui si rappresenta l’Italia.

4) Varie ed eventuali sulla programmazione 2007-13

Si è in attesa dei primi bandi del PON e del PAN 2007-2013. Intanto le Regioni si stanno muovendo, auspicabilmente in modo coordinato con il MiUR,  per i bandi regionali. In Campania l’uscita è prevista per febbraio 2009 e si stanno anche approntando iniziative a supporto della collaborazione Imprese-Università/Enti di Ricerca.

In Sicilia ed i Sardegna le Regioni mostrano ampia sensibilità alla questione della connettività ed allo sviluppo ed all’innovazione delle ICT. Ciò si tradurrà in interventi specifici di sostegno.

Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 12.30.