MINUTE DELLA RIUNIONE N. 3

DEL COMITATO TECNICO SULL’INTEOPERABILITA’ (AVVISO 1575/2004)

TENUTASI IN ROMA PRESSO IL MUR IL 25-10-2007

Presenti:

prof. Leonardo Merola (UniNA Fed.II-SCoPE, coordinatore del comitato), dott. Alberto Masoni (COSMOLAB-CYBERSAR), dott. Silvio Migliori (ENEA-CRESCO), dott. Mirco Mazzucato (INFN-Esperto MUR), prof. Antonella Di Stefano, dott. Costantino Pistagna (COMETA-PI2S2), prof. Guido Russo, dott. Silvio Pardi dott. Fulvio Serio (UniNA Fed.II-SCoPE), dott. Giovanni Bracco (ENEA-CRESCO), dott. Daniele Mura (COSMOLAB-CYBERSAR), Ing. Viviana Guglielmi (AT-PON Ricerca 2000-2006), dott. Emma Gaudio (AT-PON Ricerca 2000-2006), dott. Francesco Fabrizi (AT-PON “Ricerca 2000-2006”)

_____________________________________________________________________________

La riunione inizia alle ore 10 e viene discusso il seguente odg:

1) aggiornamento sulla versione finale dei documenti su Interoperabilità e Connettività.

2) stato dei lavori sull’Interoperabilità dei progetti Avviso 1575/2004 e presentazione da parte dei

progetti delle prime realizzazioni.

3) discussione su avvio della programmazione futura.

4) varie ed eventuali: conferenza nazionale e-science 10-11 marzo 2008 a Napoli.

All’inizio della riunione il Prof. Merola, coordinatore del Comitato Tecinico sull’Interoperabilità, riassume brevemente quanto stabilito nella riunione del 25-10 u.s. e conferma la data della prossima riunione: 29 novembre ore 10 presso il MUR.

Prima di iniziare i lavori, su richiesta dell’Ing. Guglielmi, i rappresentanti dei progetti illustrano lo stato degli impegni e delle spese effettuate di seguito riportato. CYBERSAR: il 70% delle forniture è acquisito entro di dicembre; la liquidazione delle spese è subordinata al collaudo delle stesse. CRESCO: è stato mantenuto costante il livello di spesa; è stata completata sia l’acquisizione del software previsto sia la procedura per la gara per le attrezzature pari a Euro 3.000.000,00 di investimento, di cui si prevede la liquidazione del 30% entro fine anno. PI2S2: non viene presentato alcun dettaglio di spesa. SCoPE: è stata liquidata la spesa relativa al 50% degli apparati di rete, la gara per le attrezzature di calcolo si è conclusa e in novembre inizierà la consegna.

1. Aggiornamento sulla versione finale dei documenti su Interoperabilità e Connettività

Il Prof.Merola presenta un aggiornamento dei documenti relativi all'Interoperabilità e alla Connettività. Tra i vari interventi dei presenti, i rappresentanti di PI2S2 chiedono di evidenziare l'importanza del Service Level Agreement anche indipendentemente dalla gestione dei tickets e di manifestare esplicitamente l'apertura alle evoluzioni delle prossime versioni di GLite nella direzione dei web services, fatte salve le necessarie garanzie di stabilità del m/w. Si ribadisce che il documento costituisce un valore aggiunto per i quattro progetti e definisce soprattutto le linee guida generali e l’adozione di uno standard comune di comunicazione.

Per quanto riguarda la connettività, i rappresentanti di PI2S2 chiariscono alcune situazioni di rete locale e propongono una correzione dell'evoluzione della connettività locale. Il Prof.Merola ribadisce che in ogni caso il GARR si occupa delle linee  principali (il backbone della rete) mentre la connettività locale è di pertinenza delle singole realtà.

Decisioni e Azioni:

Il Prof.Merola raccoglierà le ultime indicazioni in modo da aggiornare la versione definitiva dei documenti. I lavori in corso e quelli che seguiranno saranno oggetto di altri appositi documenti e note.

2. Stato dei lavori sull’Interoperabilità dei progetti Avviso 1575/2004 e presentazione da parte

dei progetti delle prime realizzazioni.

Vengono presentate le prime realizzazioni dell'interoperabilità a seguito delle azioni decise nella riunione del 27-09 e secondo le linee guida contenute nel documento sulla Interoperabilità. SCOPE, CYBERSAR e CRESCO hanno già attivato i primi tests su alcune applicazioni già mature ("Express line") in attesa che anche altre applicazioni, più impegnative dal punto di vista della fattibilità dell'interoperabilità, inizino i tests; si è osservata l'esigenza dell'abilitazione di una coda CERT veloce per le operazioni di testing. CRESCO a breve provvederà alla realizzazione del gateway e dei servizi collettivi.  Si ribadisce l'opportunità di promuovere sinergie fra comunità dei diversi  progetti che abbiano obiettivi ed interessi scientifici comuni. E' emersa infine l'esigenza di cominciare ad elaborare un documento/una proposta per garantire livelli di servizio minimo.

Decisioni:

Per la riunione del 29-11 p.v. verranno presentati ulteriori dettagli del testbed e proposte anche possibili soluzioni su alcune problematiche specifiche (ottimizzazione e gestione delle code, tags, gestione dei tickets, SAM, ecc.).

Azioni:

Il gruppo tecnico degli “operativi” dovrà porre in atto le decisioni tramite un lavoro cooperativo e coordinato e riferire nella prossima riunione.

3. Discussione su avvio della programmazione futura.

L’avvio del tavolo tecnico allargato per la definizione di una strategia per la prossima programmazione 2007/2013, in cui coinvolgere anche ulteriori soggetti sia già beneficiari di finanziamenti concessi nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006 sia operativi in aree diverse dall’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), viene rinviata alla prossima riunione del Comitato.

4. Varie ed eventuali: conferenza nazionale e-science 10-11 marzo 2008 a Napoli.

Il Prof. G.Russo e l’Ing. V.Guglielmi riferiscono di un incontro avvenuto nei giorni scorsi in cui la segreteria organizzativa (di Napoli) del convegno sull'e-science previsto a Napoli nel marzo 2008, ha chiesto di esporre al MUR alcune questioni pratiche (preventivo di spesa, logistica, ecc.) relative all'organizzazione. Si è convenuto che è ora prioritaria una riunione del Comitato di programma per la definizione dei contenuti scientifici del Convegno e della partecipazione anche di eventuali esterni ai 4 progetti. Il dott. M. Mazzucato e gli addetti alla comunicazione del MUR (dott. F.Fabrizi) provvederanno alla c. onvocazione della riunione.

Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 13.