| Documento: input.doc | Creato | 26/09/2005 17.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modificato |  | Rev No |  |
| OGGETTO: Specifiche per la proposta e la realizzazione di test |  |  |  |  |
| Preparato da: R.Papaleo | Checked by: ________________ |  | Approved by: _________________ |  |
| Lista di distribuzione | ### Technical Board |  |  |  |

In relazione alle attività che si stanno svolgendo sul progetto è sempre più necessario svolgere test di qualificazione dei sottocomponenti e dei componenti principali sia della junction box che della minitorre.

La realizzazione dei test di qualifica di questi componenti è uno dei punti critici del progetto, si ritiene quindi necessario redigere delle procedure di test al fine di sottoporle all’attenzione del TB per una analisi critica da parte di tutto il gruppo decisionale.

Per la realizzazione dei test è utile ed opportuno porre all’attenzione del TB del progetto:

- il tipo di test che si vuole svolgere

- le procedure di test

- i dati che si vogliono analizzare

- i risultati attesi dai test

- le attrezzature necessarie per i test

- le infrastrutture disponibili per i test

- le modalità di trasporto del sistema che deve essere testato.

Si propone che l’attività sia svolta in due fasi:

- fase preliminare

  - redazione della “scheda proposta test” allegata a  questo documento. La scheda si propone come obiettivo quella di redigere un documento sintetico nel quale siano evidenziate le motivazioni, le modalità e gli obiettivi dei test che si vogliono condurre sul sistema/sottocomponente/componente del progetto

  - sottomissione della “scheda proposta test” al TB, la sottomissione, visto che il TB si riunisce ogni mese, potrà anche essere fatta in modalità elettronica. Si ritiene comunque che i test significativi del sistema oramai siano ben definiti per cui la redazione di queste schede potrebbe essere fatta con anticipo rispetto alla loro esecuzione.

- Fase esecutiva

  - Redazione di un documento di test che contenga in maniera dettagliata le procedure, le attrezzature ed i materiali coinvolti nei test.

  - L’analisi dettagliata dei costi dell’attività (che dovrà comunque rispecchiarla l’analisi budgetaria dei costi).

  - L’analisi dettagliata dei tempi per la realizzazione

  - La descrizione delle modalità di trasporto

Scheda proposta TEST

| Componente da testare |  |  | # Descrizione del componente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meccanica |  |  | Elettronica |  |  |  | Assemblato |  |  |
| Tipologia di test |  |  | # Descrizione del test |  |  |  |  |  |  |
| Risultati attesi |  |  | # Descrizione dei risultati che si intendono ottenere dai test che devono essere eseguiti |  |  |  |  |  |  |
| Strumentazione ed attrezzatura necessaria |  |  | # Descrizione della strumentazione e dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei test. Indicazione della sede delle infrastrutture che devono essere utilizzate per i test |  |  |  |  |  |  |
| Modalità di trasporto e spostamento materiale |  |  | Descrizione delle modalità di trasporto del sistema e delle eventuali attrezzature di corredo necessarie per lo svolgimento dei test |  |  |  |  |  |  |
| Analisi costi | # Importo budgetario |  |  | Analisi tempi | Indicazione dei tempi per lo svolgimento dei test |  |  |  |  |